Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de estoque | C | A | B | 1 |
| 2 | Cadastro de itens | C | A | B | 1 |
| 3 | Lista de Itens | C | A | B | 1 |
| 4 | Excluir item | C | M | B | 1 |
| 5 | Calcular valor da cesta | C | A | M | 1 |
| 6 | Agrupar itens (Cesta) | I | A | M | 1 |
| 7 | Controle do fluxo de caixa | C | A | A | 1 |
| 8 | Cadastro de clientes | C | M | B | 1 |
| 9 | Lista de clientes | I | M | B | 1 |
| 10 | Atualizar dados de clientes | I | M | B | 1 |
| 11 | Registro de vendas | C | A | B | 1 |
| 12 | Histórico de vendas | I | A | M | 1 |
| 13 | Relatório de vendas | I | A | M | 1 |
| 14 | Controle de caixa | C | A | B | 1 |
| 15 | Registro de compras | C | A | B | 1 |
| 16 | Histórico de compras | U | A | M | 1 |
| 17 | Relatório de compras | U | M | B | 1 |
| 18 | Cadastro de fornecedor | C | M | M | 1 |
| 19 | Lista de fornecedores | I | M | M | 1 |
| 20 | Atualizar dados de fornecedores | I | M | M | 1 |
| 21 | Cadastrar valor da cesta | C | A | B | 1 |
| 22 | Lista de cestas | C | A | B | 1 |
| 23 | Cadastro de alíquotas | C | A | A | 1 |
| 24 | Excluir fornecedores | U | M | B | 2 |
| 25 | Desativar clientes | U | M | B | 2 |
| 26 | Imprimir dados dos clientes | U | B | B | 2 |
| 27 | Imprimir lista de clientes | U | B | B | 2 |
| 28 | Imprimir dados Fornecedor | U | B | B | 2 |
| 29 | Imprimir lista fornecedores | U | B | B | 2 |
| 30 | Imprimir estoque | I | B | B | 2 |
| 31 | Confirmar pedido | C | A | M | 1 |
| 32 | Alterar pedido | C | A | M | 1 |
| 33 | Aviso de estoque | C | A | B | 1 |
| 34 | Imprimir pedido | I | B | B | 1 |
| 35 | Cancelar pedido | C | A | B | 1 |
| 33 | Baixa de estoque | C | A | M | 1 |
| 34 | Entrada de estoque | C | A | M | 1 |
| 35 | Bloqueio de pedido | C | A | B | 1 |
| 36 | Cadastro de entregadores | U | M | M | 2 |
| 37 | Atualizar dados dos entregadores | U | M | M | 2 |
| 38 | Excluir entregadores | U | M | M | 2 |
| 39 | Cadastro de veículos | U | M | M | 2 |
| 40 | Atualizar veículos | U | M | M | 2 |
| 41 | Excluir veiculos | U | M | M | 2 |
| 42 | Relatório de entrega | I | A | B | 2 |
| 43 | Imprimir relatório de entregas | U | B | B | 2 |
| 44 | Cadastro de vendedores | C | A | B | 1 |
| 45 | Atualizar dados dos vendedores | I | A | B | 1 |
| 46 | Exclusão de vendedores | U | A | B | 2 |
| 47 | Comissão vendedores | C | A | B | 1 |
| 48 | Relatório de comissão | I | A | B | 2 |
| 49 | Descontos | C | A | B | 1 |
| 50 | Forma de pagamento | C | A | B | 1 |

Sugestão para esse Semestre (4 semanas) - Baseline 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 3 |  | C | A | A | 1 |
| 15 |  | C | A | A | 1 |
| 16 |  | C | M | A | 1 |
| 18 |  | C | A | M | 1 |
| 20 |  | C | M | B | 1 |
| 24 |  | C | M | M | 1 |
| 28 |  | C | B | M | 1 |
| 36 |  | C | M | M | 1 |
| 37 |  | I | B | B | 1 |
| 38 |  | C | M | M | 1 |
| 44 |  | C | B | B | 1 |
| 46 |  | C | M | B | 1 |
| 47 |  | I | A | A | 1 |
| 34 |  | I | B | B | 1 |
| 35 |  | I | B | B | 1 |
| 21 |  | I | M | M | 1 |
| 8 |  | C | B | M | 1 |
| 9 |  | C | B | M | 1 |
| 10 |  | C | M | A | 1 |
| 11 |  | C | M | A | 1 |